**A.2.2. – FEKALNA ODVODNJA NASELJA: ČRNKOVEC, LEKNENO I TRNJE**

**A.2.4. ŠČITARJEVO, OBREZINA**

**– PROMETNA REGULACIJA od 16.09-23.09.2022. GODINE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PODDIONICA** | **VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA** | **OPIS RADOVA**  |
| **A.2.1. SELNICA, MALA KOSNICA, VELIKA KOSNICA, PETINA** |  |  |
|  | Mala Kosnica – rekonstrukcija propusta – obilazak preko „Palira“ | 16.09.-23.09. | **Icon  Description automatically generated** zatvorena ulica |
| **PODDIONICA** | **VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA** | **OPIS RADOVA** |
| **A.2.2. ČRNKOVEC** |  |  |
|  | Črnkovec - kanal ČR-1, od mosta do restauranta Zrinski – rekonstrukcija prometnice  | 16.09.-23.09. | **Icon  Description automatically generated** otežano prometovanje |
| **PODDIONICA** | **VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA** | **OPIS RADOVA** |
| **A.2.4. ŠČITARJEVO, OBREZINA, NOVAKI ŠČITARJEVSKI**  |  |  |
|  | Ščitarjevo – kanal ŠČ -3, izvedba kućnih priključaka – rekonstrukcija prometnice i tlačnog voda | 16.09.-23.09. | **Icon  Description automatically generated** otežano prometovanje |
| **PODDIONICA** | **VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA** | **OPIS RADOVA** |
| **A.2.5. DRENJE ŠČITARJEVSKO** |  |  |
|  | Drenje – kanal DR – 3, rekonstrukcija prometnica | 16.09.-23.09. |  otežano prometovanje 07-16h |
|  | Drenje – kanal DR-1 i DR-2 i ŠČ-2-1, rekonstrukcija prometnica  | 16.09.-23.09. |  otežano prometovanje 07-16h |

**A3 - DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZA PODRUČJE DONJEG TUROPOLJA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PODDIONICA** | **VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA** | **OPIS RADOVA** | **IZVOĐAČ** |
| **A.3.2.**  |  |  |  |
| Sisačka ulica-Buševec,Sisačka ulica-Ogulinec,Zagrebačka ulica-Buševec, Ulica Dolenec – Buševec | 16.09.-23.09. | **Icon  Description automatically generated** Priprema za asfaltiranje | Ventum gradnja |
| Vinogradska ulica-Buševec, | 16.09.-23.09. | **Icon  Description automatically generated** Izrada kućnih priključaka | Ventum gradnja |
| **PODDIONICA** | **VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA** | **OPIS RADOVA**  | **IZVOĐAČ** |
| **A.3.5.**  |  |  |  |
| Petrova ulica, Kuče | 16.09.-23.09. | **Icon  Description automatically generated**  | Ventum gradnja |
| Ulica Slavka Kolara, Kuče | 16.09.-23.09. | **Icon  Description automatically generated**  | Ventum gradnja |
| Ulica Gornje Podotočje, Kuče | 16.09.-23.09. | **Icon  Description automatically generated**  | Ventum gradnja |
| Ulica Vranešina, Kuče | 16.09.-23.09. | **Icon  Description automatically generated** | Ventum gradnja |
| Ulica Braće Radić, Kuče | 16.09.-23.09. | **Icon  Description automatically generated** | Ventum gradnja |
| Ulica Sv. Fabijana, Kuče | 16.09.-23.09. | **Icon  Description automatically generated**Završena izgradnja kolektora | Ventum gradnja |
| Nazorova ulica  | 16.09.-23.09. | **Icon  Description automatically generated** | Ventum gradnja |
| Tomacova ulica, Kuče | 16.09.-23.09. | **Icon  Description automatically generated** | Ventum gradnja |
| Ulica Kneje, Kuče | 16.09.-23.09. | **Icon  Description automatically generated** | Ventum gradnja |
| Ulica Pucekovići | 16.09.-23.09. | **Icon  Description automatically generated** Završena izgradnja kolektora | Ventum gradnja |
| Ulica Franje Lučića | 16.09.-23.09. | **Icon  Description automatically generated** Završena izgradnja kolektora | Ventum gradnja |
| **PODDIONICA** | **VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA** | **OPIS RADOVA**  | **IZVOĐAČ** |
| **A.3.6.**  |  |  |  |
| Ulica Rakitovec do k.br 284 | 16.09.-23.09.  | **Icon  Description automatically generated**Glavni kolektor, kućni priključci | Ventum gradnja |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PODDIONICA** | **VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA** | **OPIS RADOVA I ALTERNATIVNI PRAVCI**  |  |
| **A.3.9.**  |  |  |  |
| Ulica stara cesta, Vukovina | 16.09.-23.09. | **Icon  Description automatically generated** Glavni kolektor, kućni priključci | Ventum gradnja |
| Ulica Seljine brigade, Staro Čiče-od križanja Juraja Habdelića | 16.09.-23.09. | **Icon  Description automatically generated** Glavni kolektor, kućni priključci | Ventum gradnja |
| Ulica Seljine brigade, Staro Čiče-do križanja Juraja Habdelića | 16.09.-23.09. | **Icon  Description automatically generated** | Ventum gradnja |
| Vukovinska ulica | 16.09.-23.09. | **Icon  Description automatically generated** Priprema za asfaltiranje | Ventum gradnja |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PODDIONICA** | **VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA** | **OPIS RADOVA I ALTERNATIVNI PRAVCI**  |
| **A.3.7.1 SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) TUROPOLJE – RAKITOVEC 2. faza gradnje** |  |  |
|  | Turopoljska ulica | 16.09.-23.09. | **Icon  Description automatically generated**Otežano prometovanje |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A.3.4. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) MRACLIN-OKUJE, 2. faza gradnje** |  |  |
|  | Ulica Braće Radića  | 16.09.-23.09. | **Icon  Description automatically generated**Otežano prometovanjeIzrada kućnih priključaka |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PODDIONICA** | **VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA** | **OPIS RADOVA I ALTERNATIVNI PRAVCI**  |
| **A.3.5. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) KUČE-PODOTOČJE 2. faza gradnje** |  |  |
|  | Pucekovići ulica | 16.09.-23.09. | **Icon  Description automatically generated**Otežano prometovanjeIzvedba kućnih priključaka |

|  |  |
| --- | --- |
| **Icon  Description automatically generated -> ZATVORENA ULICA, radovi u tijeku** | **Icon  Description automatically generated -> OTEŽANO PROMETAOVANJE, radovi u  tijeku** |
| **Icon  Description automatically generated -> OTVORENA ULICA, radovi završeni,** | **A picture containing drawing  Description automatically generated -> JEDNOSMJERNA ULICA** |