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	REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VELIKA GORICA
GRADSKO VIJEĆE





	Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24), te članka 33. Statuta Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 01/21.), Gradsko vijeće Grada Velike Gorice na svojoj ___. sjednici održanoj dana  __.__.2026. godine donijelo je                


PROGRAM 
održavanja komunalne infrastrukture na 
području Grada Velike Gorice u 2027. godini


1. Uvodne odredbe
1.1. Ovim se Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2027. godini na području Grada Velike Gorice u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, određuju radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture radi obavljanja komunalnih djelatnosti:

· održavanja nerazvrstanih cesta
· održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila
· održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
· održavanja javnih zelenih površina
· održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,
· održavanja groblja i krematorija unutar groblja,
· održavanja čistoće javnih površina,
· održavanje javne rasvjete. 

1.2. Ovim se Programom utvrđuje opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.
1.3. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2027. godini izrađen je u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja utvrđenih Proračunom Grada Velike Gorice za 2027. godinu.

2. Sredstva za ostvarivanje Programa

2.1. Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2027. godini planirana su u iznosu od 11.075.000,00 eura, a osigurat će se iz sljedećih izvora:

	· komunalna naknada
	8.251.000,00

	· godišnja naknada za uporabu javnih cesta
	2.300.000,00

	· šumski doprinos
	300.000,00

	· opći prihodi proračuna
	200.000,00

	· naknada za prekope
	12.000,00

	· naknada za nezakonito izgrađene zgrade
	12.000,00




2.2. Predvidiva sredstva za financiranje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2027. godini u iznosu od 11.075.000,00 eura rasporedit će se za financiranje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture:

	- održavanje nerazvrstanih cesta
	5.625.000,00

	- održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila
	220.000,00

	- održavanje javnih zelenih površina
	2.170.000,00

	- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
	80.000,00

	- održavanja groblja
	130.000,00

	- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda  
	140.000,00

	- održavanje čistoće javnih površina
	1.650.000,00

	- održavanje javne rasvjete
	700.000,00




3. Održavanje komunalne infrastrukture

Na temelju predvidivih sredstava za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u ukupnom iznosu od 11.075.000,00 eura i rasporeda ovih sredstava za obavljanje komunalnih djelatnosti određenih točkom 2.2. ovog Programa, nastavno se određuju radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2027. godini po vrsti komunalne djelatnosti, vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture, opisom poslova i radova na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te iskazom financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje predloženih radova u planiranom opsegu odnosno standardu održavanja.


3.1. Održavanje nerazvrstanih cesta

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta.
Pod nerazvrstanim cestama razumijevaju se površine koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane ceste u skladu s Odlukom o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste prema posebnom propisu. 

Vrsta, opseg i rokovi izvođenja radova održavanja vrše se sukladno pravilima struke i standardima održavanja cesta kojima su određeni normativi utroška materijala, radni sati vozila, strojeva i radne snage za radove održavanja, a čijom primjenom u punom standardu se osigurava trajno čuvanje građevinske, prometne i gospodarske vrijednosti ceste.

Vrste održavanja cesta su:
· redovito održavanje
· izvanredno održavanje.

Redovito održavanje
Radovi redovitog održavanja nerazvrstanih cesta obuhvaćaju sve redovite aktivnosti održavanja koje se obavljaju tijekom cijele godine po svim elementima i dijelovima nerazvrstanih cesta uključujući objekte i instalacije na njima, prvenstveno u cilju održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa, kao i organizaciju dežurstva za postavu privremene prometne signalizacije po dojavi MUP-a.
Radovi redovitog održavanja nerazvrstanih cesta površina su:
· ophodnja,
· redovito praćenje stanja nerazvrstanih cesta,
· obnavljanje, zamjena i pojačanje donjeg stroja kolnika i kolničke konstrukcije većeg opsega,
· obnavljanje i zamjena završnog sloja kolničke konstrukcije većeg opsega,
· mjestimični popravci završnog sloja kolničke konstrukcije od asfalta, betona, betonskih elemenata, kamena te nosivog sloja kolničke konstrukcije i posteljice,
· mjestimični popravci dijelova cestovne građevine,
· čišćenje i uklanjanje odronjenog i drugog materijala s nerazvrstane ceste,
· čišćenje, zamjena i manji popravci otvorenog sustava za oborinsku odvodnju na nerazvrstanoj cesti,
· zaštita pokosa nasipa, usjeka i zasjeka,
· košenje i uništenje nepoželjne vegetacije uz prometnice,
· uređenje bankina i bermi,
· popravak, zamjena i obnova vertikalne i horizontalne signalizacije i opreme,
· održavanje svjetlosne signalizacije,
· hitni popravci i intervencije u svrhu uspostavljanja prometa i privremene regulacije prometa nastalih zbog nepredvidljivih okolnosti,

zimska služba
· osiguranje prohodnosti u zimskim uvjetima, pripremni radovi prije nastupanja zimskih uvjeta;
· zatvaranje udarnih jama kamenim ili šljunčanim materijalom ili hladnim asfaltom u tijeku trajanja zimske službe;
· organiziranje mjesta pripravnosti za održavanje cesta u zimskim uvjetima;
· zaštita cesta od poledice posipavanjem na usponima, krivinama i na mostovima;
· obilježavanje rubova kolnika propisanim crveno-bijelim oznakama štapovima na mjestima gdje se može zamesti trag;
· stalno i povremeno obavještavanje o stanju i prohodnosti cesta;
· uklanjanje vozila ostavljenih na kolniku cesta koje onemogućavaju normalno čišćenje cesta od snijega;
· uklanjanje snijega i leda (po potrebi); 
· organiziranje zimske službe po mjesnim odborima koji nisu obuhvaćeni programom velike zimske službe.
U redovno održavanje nerazvrstanih cesta uključena je:
· zaštita čeličnih elemenata cestovnih objekata od korozije;
· košenje trave na zemljištu što pripada nerazvrstanoj cesti;
· održavanje uređenih zelenih površina na zemljištu što pripada javno prometnoj površini;
· ostali radovi na nerazvrstanim cestama.

Prema podacima iz geoinformacijskog sustava, na području Grada Velike Gorice programom održavanja obuhvaćeno je ukupno 571,03 km' nerazvrstanih cesta, od toga je 173,5 km cesta koje su na administrativnom području Grada bile razvrstane u javne ceste (ŽC i LC), a Odlukom o razvrstavanju javnih cesta i Zakonom o cestama dodijeljene na upravljanje i održavanje u Grad Veliku Goricu sukladno Odluci o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste . Ostale nerazvrstane ceste čine asfaltirani kolnici u dužini 327,83 km, te makadamske ceste dužine 69,7 km. 

Zimsko održavanje
Temeljem članka 98. stavak 1. Zakona o cestama, članka 34. Pravilnika o održavanju cesta (NN br. 90/14 i 3/21) i Odluke o nerazvrstanim cestama Grada Velike Gorice, pod zimskim održavanjem podrazumijevaju se neophodni radovi za osiguravanje prohodnosti cesta i prometnih površina za sigurno odvijanje prometa u zimskim uvjetima.
Vrijeme trajanja zimske službe za područje Grada Velike Gorice predviđa se u vremenu od 01.01.-15.04. i od 15.11.-31.12. tekuće godine, dok se stvarno vrijeme trajanja proširuje prema nastalim vremenskim uvjetima. Na području Grada Velike Gorice pripravnost traje 152 dana.
Općenito, odvijanje cestovnog prometa u zimskim uvjetima je otežano pa se sudionici u prometu moraju prilagoditi tim uvjetima.
S obzirom na veličinu cestovne mreže i važnost pojedinih cestovnih pravaca na cestama se ne može djelovati istovremeno, već po određenom redoslijedu i razini prednosti koja ovisi o:
· vrsti ceste;
· namjeni ceste;
· prometnoj funkciji;
· obimu i vrsti prometa.

Redoslijed obavljanja radova ovisi o razini prednosti, koja je na području Grada Velike Gorice podijeljena na III prioriteta.
Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta i javno prometnih površina odvija se u skladu sa Pravilnikom o održavanju i zaštiti javnih cesta u četiri (4) stupnja pripravnosti:
- Prvi stupanj pripravnosti, uvodi se s početkom rada zimske službe, a prema operativnom programu.
Prvi stupanj pripravnosti (dežurstvo) je stupanj pripravnosti u kojem se uvodi stalno dežurstvo u mjestu pripravnosti. Dežurna služba u tom stupnju pripravnosti osposobljena je, da u slučaju potrebe može hitno intervenirati na objektima na kojima bi se mogla pojaviti poledica i da može prikupiti potreban broj ljudstva, mehanizacije i strojeva.
- Drugi stupanj pripravnosti uvodi se kada temperatura zraka oscilira oko 0°C s predviđenom mogućnošću slabih padalina (kiša, susnježica ili snijeg) te s obzirom na stupanj pothlađenosti kolnika i mogućnost pojave poledice.
Po određenom redoslijedu vrše se preventivni radovi na sprječavanju poledice na opasnim mjestima i to: 
· na kolnicima mostova i propustima,
· na nadvožnjacima,
· na raskrižjima, željezničko-cestovnim prijelazima u istoj razini,
· na pristupnim kolnicima,
· na važnijim pravcima gdje se odvija javni gradski promet.
Po potrebi se čisti snijeg s kolnika ceste.
Drugi stupanj pripravnosti uvodi se i nakon početka padanja snijega kad se ne predviđa dalje trajanje padalina. 
- Treći stupanj pripravnosti zimske službe uvodi se kada se predviđa intenzivnije i dulje padanje snijega, a uključuje posebne radove čišćenja snijega s kolnika. 
- Četvrti stupanj pripravnosti uvodi se kada planom predviđeni broj ljudstva i mehanizacije nisu dovoljni za uklanjanje snijega. U tom slučaju postupa se kao u slučaju drugih elementarnih nepogoda. U tim uvjetima u pravilu se cesta zatvara za sav promet i postupa u skladu sa Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda. Tada se obvezuju vlasnici strojeva, oruđa i vozila da se stave na raspolaganje stožeru civilne zaštite u cilju osposobljavanja cesta za promet.

Operativnim programom rada zimske službe obuhvaćeno je raljenje i posipavanje nerazvrstanih cesta I., II. i III. prioriteta.
Ovim programom rada zimske službe predviđeno je održavanje cesta u zimskim uvjetima u četiri (4) stupnja pripravnosti i u tri (3) prioriteta.
Zimska služba organizirana je 24 sata dnevno, a potrebni materijal zbrinjava izvoditelj radova.

U I. prioritetu programom rada zimske službe obuhvaćeno je 174.750,00 m' cesta, u II. prioritetu 101.100,00 m' i u III. prioritetu 28.995,00 m' odnosno ukupno 304.845,00 m' raspoređenih u 17 zadataka. Zimska služba u mjesnim odborima na ostalim nerazvrstanim cestama obavlja se na ukupno 281.320,00 m' i čiste se prema posebnom programu organizirane u zadacima od 18. do 40., odnosno 23 zadatka velike zimske službe.
Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima vrši se prema Izvedbenom programu rada velike i male zimske službe koji donosi Gradonačelnik Grada Velike Gorice.
Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta na području mjesnih odbora spada u III. prioritet.  
Za poljske putove ne planira se zimsko održavanje.

     U programu redovnog održavanja nerazvrstanih cesta (veći opseg radova) na području Grada Velike Gorice u 2027. godini radovi na obnavljanju i zamjeni donjeg stroja kolnika i kolničke konstrukcije, obnavljanje i zamjena završnog sloja kolničke konstrukcije, te obnavljanje i zamjena završnog sloja kolničke konstrukcije većeg opsega planirani su u iznosu od 1.750.000,00 eura.

   
	Naselje / Lokacija
	radovi
	dužina
	vrijednost

	Velika Gorica, Obnova sloja asfalta u Ulici Nikola Šopa (od spoja s Matice Hrvatske)
	Frezanje, strojno asfaltiranje kolnika
	650 m
	150.000,00

	Velika Gorica, Rekonstrukcija pješačke staze uz BUS stajalište 268
	Frezanje, strojno asfaltiranje nogostupa
	58 m
	18.000,00

	Veika Gorica, Slavka Kolara 24- 58 krug
	Asfaltiranje kolnika
	200 m
	33.000,00

	Velika Gorica, GČ Braće Radić, Presvlačenje dijela parkirališta iza Trga S. Radića
	Asfaltiranje kolnika
	730m²
	35.000,00

	Cerovski Vrh, dio ceste do skretanja za ribnjak CV5
	Asfaltiranje makadamskog kolnika
	600 m
	70.000,00

	Šćitarjevo, Drenje Šćitarjevsko, Ulica na k.č. 443/1 DŠ3, DŠ4
	Asfaltiranje makadamskog kolnika
	300 m
	55.000,00

	Šćitarjevo, Ullica iza dućana odvojak ŠĆ14
	Asfaltiranje makadamskog kolnika
	80 m
	15.000,00

	Selnica, Održavanje produžetka ulice do kbr. 26 
	Asfaltiranje makadamskog kolnika
	21 m
	4.000,00

	Selnica, Ulica SŠ5 uz obilaznicu
	Asfaltiranje makadamskog kolnika
	200 m
	35.000,00

	Bapče, Održavanje ulice u BA10
	Asfaltiranje makadamskog kolnika
	100 m
	10.000,00

	Lekneno, Pješačka staza od Guzanićeve do Pavlekovićeve
	Asfaltiranje nogostupa
	100 m 
	38.000,00

	G. Podotočje, Presvlačenje dijela Školske ulice
	Asfaltiranje kolnika
	300 m
	35.000,00

	Vukovina, Školska ulica II.odvojak (cca 300m). – imamo 
	Asfaltiranje makadamskog kolnika
	180 m
	37.500,00

	Kobilić, Asfaltiranje kolnika na k.č.br. 4631. (k.br. 136/1)
	Asfaltiranje makadamskog kolnika
	80 m
	10.000,00

	Velika Gorica, sanacija dijela staze u Ulici kneza Porina (iza zgrade S. Kolara 48-52)
	Asfaltiranje nogostupa
	90 m
	25.000,00

	Velika Gorica, S.Kolara preko puta Robne kuće (1-11C)
	Frezanje, strojno asfaltiranje kolnika
	150 m
	45.000,00

	Velika Gorica, Vatrogasna postrojba VG 
	Frezanje, strojno asfaltiranje kolnika
	1557m²
	30.000,00

	Velika Gorica, Kneza Domagoja
	Frezanje, strojno asfaltiranje kolnika
	310 m
	53.000,00

	Velika Gorica, Kneza Trpimira
	Frezanje, strojno asfaltiranje kolnika
	80 m
	12.000,00

	Velika Gorica, Kneza Mislava
	Frezanje, strojno asfaltiranje kolnika
	120 m
	24.000,00

	Velika Gorica, dio Ulice M.Magdalenića sa nogostupom
	Frezanje, strojno asfaltiranje kolnika
	180 m
	79.000,00

	Velika Gorica, nogostup Zagrebačka-Školska bostrano
	Asfaltiranje nogostupa
	320 m
	43.000,00

	Pleso, Ulica dr. Jurja Dobrile od Petra Zrinskog do Pleške sa oborinskom odvodnjom
	Raskopavanje i asfaltiranje kolnika
	165 m
	160.000,00

	Buševec, Novo Selo
	Asfaltiranje makadamskog kolnika
	140 m
	17.000,00

	Buševec, Lazinski Put
	Asfaltiranje makadamskog kolnika
	30 m
	4.000,00

	Donja Lomnica, I. dio Jajtine brijeg
	Asfaltiranje makadamskog kolnika
	300 m
	30.000,00

	Dubranec, Kosov jarek
	Asfaltiranje makadamskog kolnika
	450 m
	150.000,00

	Gradići, Kralja Tomislava dio
	Frezanje, strojno asfaltiranje kolnika
	180 m
	22.000,00

	Gradići, Mihanovićeva
	Asfaltiranje kolnika
	80 m
	12.000,00

	Gradići, Gradićka odvojak
	Asfaltiranje kolnika
	50 m
	6.000,00

	Gudci, Jankofka 2 GU11
	Asfaltiranje makadamskog kolnika
	300 m
	53.500,00

	Gudci, Koloseče (k.č. 4322 brijeg)
	Asfaltiranje makadamskog kolnika
	500 m
	77.000,00

	Petrovina Turopoljska, Podravska sa okretištem
	Frezanje, strojno asfaltiranje kolnika
	370 m
	48.000,00

	Donja Lomnica, Kostanjevec Gudci-Šiljakovina
	Asfaltiranje makadamskog kolnika
	1100 m
	176.000,00

	Ribnica, Asfaltiranje odvojka kod kč. Br. 19 u Ulici hrvatskog proljeća. RI 23
	Asfaltiranje makadamskog kolnika
	60 m
	11.000,00

	Mraclin, Ladislava Galekovića 1/1 – 1/15
	Raskopavanje i strojno asfaltiranje kolnika
	500 m
	127.000,00

	
	
	
	
	1.750.000,00




VG Komunalac d.o.o. sačinit će operativne programe i troškovnike održavanja redovitog održavanja cesta 
u ljetnim i zimskim uvjetima, s iskazom jediničnih mjera i jediničnih cijena pojedinih vrsta poslova i radova, po kojima će se nakon usvajanja ovog Programa i ugovoriti radovi.
Nastavno se iskazuju poslovi i radovi na održavanju nerazvrstanih cesta i javnoprometnih površina, planirani u skladu s raspoloživim sredstvima prema opisu posla i predviđenom trošku.

	I.
	Redovito (ljetno održavanje)
	

	1.
	Redovni pregledi
	950.000,00

	2.
	Interventno održavanje
	

	3.
	Održavanje zastora nerazvrstanih cesta 
i javno prometnih površina
· zatvaranje udarnih jama
· strojno krpanje udarnih rupa
· održavanje šljunčanog kolničkog zastora
	

	4.
	Održavanje postojećih bankina
	260.000,00

	5.
	Održavanje objekata za odvodnju
- čišćenje odvodnih jaraka od drveća
	350.000,00

	6.
	Održavanje mostova
	100.000,00

	7.
	Održavanje prometne signalizacije
- semafora, vertikalne i horizontalne signalizacije, zamjena semaforskih lanterni LED tehnologijom, servis znakova sa unutrašnjim osvjetljenjem i pokazivača brzina
	410.000,00

	8.
	Održavanje zelenila
-košnja trave na bankinama, rezanje drveća i šiblja na bankinama i odvodnim jarcima
	400.000,00

	9.
	Održavanje rubnjaka i rigola
- zamjena, popravak
	40.000,00

	10.
	Ostali radovi održavanja
- rad građevinskih strojeva na održavanju
	20.000,00

	
	Ukupno redovito (ljetno održavanje)
	2.530.000,00




	II.
	Zimsko održavanje
	

	1.
	Održavanje nerazvrstanih prometnica na području Grada Velike Gorice i dijela mjesnih odbora u zimskim uvjetima
- čišćenje snijega i posipavanje
- dežurstvo i pripravnost ekipa
- rad ekipa
	600.000,00

	2.
	Održavanje nerazvrstanih prometnica na području mjesnih odbora (izvan urbanog područja) u zimskim uvjetima
- čišćenje snijega
- rad ekipa
- pripravnost ekipa
	300.000,00

	
	Ukupno zimsko održavanje
	900.000,00




	III.
	 Redovito održavanje-veći opseg radova
	

	1.
	Iskop i uređenje proširenja prometnica 
	150.000,00

	2.
	Sanacija mrežastih pukotina na prometnicama
	70.000,00

	3.
	Izravnavajući sloj asfalta
	150.000,00

	4.
	Presvlačenje prometnica asfaltom BNHS 6 cm
	1.180.000,00

	5.
	Uređenje bankina šljunčanim materijalom
	100.000,00

	6.
	Frezanje asfaltnog kolnika
	100.000,00

	
	Ukupno redovno održavanje-veći opseg radova
	1.750.000,00

	
	
	

	
	SVEUKUPNO REDOVITO ODRŽAVANJE
	5.180.000,00





Izvanredno održavanje cesta

Radovi izvanrednog održavanja cesta obuhvaćaju  povremene radove većeg obima, a kojima je cilj sačuvati prvobitno stanje nerazvrstane ceste i javno prometne površine s njenim projektiranim elementima, te radovi na korekcijama elemenata cesta u svrhu povećanja sigurnosti prometa.
U radove izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta i javno prometnih površina spada:

· obnavljanje i zamjena podtla, kolničke konstrukcije i kolničkog zastora većeg opsega u svrhu zaštite i povećanja nosivosti ceste;
· presvlačenje kolnika većeg opsega novim slojem asfalta;
· sanacija klizišta, odrona i pukotina unutar zemljišnog pojasa ceste manjeg opsega;
· dogradnja (nogostupa) pločnika i biciklističkih staza;
· dogradnja bankina i rubnjaka;
· korekcija prometno-tehničkih elemenata i proširenja unutar cestovnog zemljišta sa svrhom povećanja protočnosti i sigurnosti prometa;
· veći popravci konstruktivnih elemenata cestovnih objekata;
· saniranje potpornih i obložnih zidova;
· zaštita ceste od podlokavanja;
· obnavljanje i zamjena objekata i uređaja za odvodnju oborinskih voda s prometnih površina u naseljima;
· poboljšanje sustava odvodnje ceste;
· uređenje raskrižja u istoj razini bez većih konstrukcijskih zahvata;
· i drugi odgovarajući radovi.

Poslovi izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta mogu se obavljati samo na temelju glavnog ili izvedbenog projekta. 
Tijekom 2027. godine planirana su ulaganja u izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta i javno prometnih površina u iznosu od 300.000,00 eura koja obuhvaćaju radove na cestama, objektima i javno prometnim površinama čije zatečeno stanje ne osigurava sigurnost prometa.

Nabava opreme

U svrhu kvalitetnijeg održavanja javnih površina i prometnica planirano je sufinanciranje nabave opreme u iznosu 145.000,00 eura kojom će se postići kvalitetnije i efikasnije održavanje. Predviđena je nabava komunalne opreme za rad na javnim i javno zelenim površinama, te kamera za nadzor brzine kao kapitalna pomoć MUP-u.

Za predviđene troškove održavanja nerazvrstanih cesta u 2027. godini planirana su sredstva u iznosu od 5.625.000,00 eura i to prema vrsti održavanja:

	
	Redovito održavanje
	
	5.180.000,00

	
	· u ljetnim uvjetima
	
	2.530.000,00

	
	· u zimskim uvjetima
	
	900.000,00

	
	· veći opseg radova
	
	1.750.000,00

	
	Izvanredno održavanje
	
	300.000,00

	
	Nabava opreme
	
	145.000,00

	
	
	
	

	
	SVEUKUPNO:
	
	5.625.000,00





3.2. Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila

	Pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, a prema odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost.
	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima su trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, šetališta, uređene plaže, biciklističke i pješačke staze, pothodnici, podvožnjaci, nadvožnjaci, mostovi i tuneli, ako nisu dio nerazvrstane ili druge ceste.
	Pod održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima uključena je i tzv. Mala zimska služba (čišćenje i uklanjanje snijega i leda na javnim prometnim površinama za kretanje pješaka, javnim parkiralištima i autobusnim stajalištima).
	Radovi održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima predviđaju se u iznosu od 280.000,00 eura, a planiraju se financijskom planu kroz Aktivnost: Održavanje javnih zelenih i ostalih površina.

	3.2.1.
	Šljunčanje i popločavanje staza
	100.000,00

	3.2.2.
	Čišćenje sipine
	20.000,00

	3.2.3.
	Mala zimska služba 
	160.000,00

	
	SVEUKUPNO
	280.000,00



3.3. Održavanje javnih zelenih površina

Pod održavanjem javnih zelenih površina prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu podrazumijeva se košnja, orezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina. 
Programom održavanja javnih zelenih površina na području Grada Velike Gorice za 2027. godinu obuhvaćeni su svi uređeni dijelovi naselja Velika Gorica, a u ostalim naseljima uređeni parkovi i dječja igrališta.
Održavanje javnih zelenih površina obuhvaća njegu postojećih travnatih površina i uređenje novih, održavanje šljunčanih i popločenih staza, njegu i sadnju ukrasnog parkovnog bilja (sezonsko cvijeće, trajnice, ruže, živice, grmlje i drveće), utovar, odvoz i deponiranje smeća sakupljenog održavanjem zelenih površina, održavanje parkovne opreme (klupe, košarice za otpatke, zaštitni stupići i klamerice, ukrasne žardinjere i oglasni panoi), redovno održavanje sprava na dječjim igralištima, nadzor i čuvanje Parka dr. F. Tuđmana (za radnog vremena) i prigodna uređenja grada (zastave, božićne jelke, dekorativna rasvjeta).
Vrijednost predloženih radova i opseg radova javnih zelenih površina planira se, u skladu s raspoloživim sredstvima, u iznosu od 1.845.350,00 eura.
Nastavno se iskazuje planirani opis i opseg poslova održavanja javnih zelenih površina s procjenom pojedinih troškova prema vrsti radova.

S obzirom na standard održavanja zelene površine su podijeljene u grupe:
1. Naselje Velika Gorica
2. Naselje Velika Gorica – centar (Park dr. F. Tuđmana, Trg POU, Trg S. Radića i  okoliš Spomen obilježja palim hrvatskim braniteljima)
3. Travnate površine u ostalim naseljima 
4. Dječja igrališta


	3.3.1.
	ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA 
NASELJA VELIKA GORICA
	1.750.000,00

	3.3.1.1.
	Travnate površine – košnja, strojno skupljanje trave i zubljanje
	[bookmark: _heading=h.mk838ucoraem]920.000,00

	3.3.1.2.
	Sezonsko cvijeće i trajnice – okopavanje, sadnja i zalijevanje 
	80.000,00 

	3.3.1.3.
	Održavanje ruža – okopavanje, orezivanje i zaštita 
	30.000,00

	3.3.1.4.
	Održavanje živice – okopavanje, orezivanje i dosadnja
	60.000,00

	3.3.1.5.
	Parkovno grmlje – okopavanje, orezivanje i dosadnja
	40.000,00

	3.3.1.6.
	Parkovno drveće – sadnja, orezivanje, zaštita i zalijevanje
	260.000,00

	3.3.1.7.
	Smeće – utovar, odvoz, istovar i zbrinjavanje
	140.000,00

	3.3.1.8.
	Redovno održavanje parkovne opreme
	60.000,00

	3.3.1.9.
	Prigodna uređenja Grada
	160.000,00

	 
	- uređenje za državne praznike i Dan grada
	

	
	- Božićno i Uskrsno uređenje
	



	[bookmark: _heading=h.llrdvnquc55u]3.3.2.
	ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA NASELJA VELIKA GORICA – CENTAR (Park dr. F. Tuđmana, Trg POU, Trg S. Radića i Spomen obilježje palim hrvatskim braniteljima)
	195.000,00

	3.3.2.1.
	Travnate površine – košnja, strojno sakupljanje trave i zubljanje 
	60.000,00

	3.3.2.2.
	Sezonsko cvijeće i trajnice – okopavanje, sadnja i zalijevanje 
	45.000,00

	3.3.2.3.
	Održavanje ruža – okopavanje, orezivanje i zaštita 
	5.000,00

	3.3.2.4.
	Održavanje živice – okopavanje, orezivanje  i dosadnja
	4.000,00

	3.3.2.5.
	Parkovno grmlje – okopavanje, orezivanje i dosadnja
	10.000,00

	3.3.2.6.
	Parkovno drveće – okopavanje, orezivanje, zaštita i zalijevanje
	25.000,00

	3.3.2.7.
	Održavanje jezera
	6.000,00

	3.3.2.8.
	Redovno održavanje parkovne opreme – klupe, košarice, stupići i žardinjere
	20.000,00

	3.3.2.9.
	Nadzor i svakodnevna prisutnost u Parku dr. F. Tuđmana
	20.000,00



	3.3.3.
	ODRŽAVANJE TRAVNATIH POVRŠINA U OSTALIM NASELJIMA SA PODRUČJA GRADA VELIKE GORICE
	240.000,00



	3.3.4.
	ODRŽAVANJE  DJEČJIH  IGRALIŠTA
	340.000,00

	3.3.4.1.
	Naselje Velika Gorica, 38 dječjih igrališta 
	180.000,00

	3.3.4.2.
	Naselje Velika Gorica – centar, 3 dječja igrališta 
	20.000,00

	3.3.4.3.
	Ostala naselja, 70 dječjih igrališta 
	140.000,00



	3.3.
	Sveukupno
	2.525.000,00





3.4. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

Pod održavanjem građevina javne odvodnje oborinskih voda, u smislu odredaba Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o vodama, te Zakona o cestama, Odluke o komunalnom redu i Odluke o odvodnji, podrazumijeva se upravljanje i  održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda.
Pod objektima za odvodnju oborinskih voda razumijevaju se, u skladu s ovim Programom, slivnici i zatvoreni sustav oborinske odvodnje. 
Pod radovima iz ovog dijela Programa razumijeva se čišćenje slivnika, zamjena rešetki, čišćenje horizontalnih slivnih kanala kod zatvorenog sustava odvodnje s pripadajućim taložnicama za skupljanje i odvod atmosferskih voda i voda pri pranju javnih prometnih površina, te za taloženje površinske nečistoće kako se ne bi zagušila oborinska kanalizacija, kao i pregled objekata za odvodnju.
Programom održavanja objekata za odvodnju oborinskih voda obuhvaćena su sva naselja gdje je izgrađen zatvoreni sustav oborinske odvodnje.
Vrijednost radova na održavanju objekata za odvodnju atmosferskih voda predviđena je u 2027. godini u iznosu od 140.000,00 eura.

Nastavno se iskazuje opis poslova na održavanju objekata za odvodnju oborinskih voda.

	3.4.1. 
	Nadzor nad sustavom oborinske odvodnje
	4.000,00

	3.4.2.
	Čišćenje revizijskih okana i zatvorenih oborinskih kanala
	70.000,00

	3.4.3.
	Snimanje stanja oborinskih zacijevljenih kanala
	4.000,00

	3.4.4.
	Zamjena neispravnih i oštećenih kanalskih poklopaca 
	5.000,00

	3.4.5. 
	Zamjena neispravnih i oštećenih slivnih rešetki
	5.000,00

	3.4.6.
	Odvoz komunalnog otpada iz VT cisterni na odlagalište otpada
	10.000,00

	3.4.7.
	Nepredviđeni radovi i usluge
	2.000,00

	
	SVEUKUPNO
	100.000,00




3.5. Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

	Pod održavanjem građevina i uređaja javne namjene prema odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu podrazumijeva se održavanje, popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta.
	Građevine i uređaji javne namjene su nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, javni zdenci, vodoskoci, fontane, javni zahodi, javni satovi, ploče s planom naselja, oznake kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, spomenici i skulpture te druge građevine, uređaji i predmeti javne namjene lokalnog značaja. 
	Radovi održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene planiraju se u iznosu od 90.000,00 eura, a planiraju se u financijskom planu kroz Aktivnost: Održavanje javnih zelenih i ostalih površina.

	3.5.1.
	Održavanje sustava automatskog zalijevanja
	10.000,00

	3.5.2.
	Održavanje javnih satova
	5.000,00

	3.5.3.
	Održavanje fontana
	30.000,00

	3.5.4.
	Održavanje javnih zdenaca
	10.000,00

	3.5.5.
	Održavanje autobusnih nadstrešnica
	30.000,00

	3.5.6.
	Ploče za označavanje ulica
	10.000,00

	
	Sveukupno
	95.000,00





3.6. Održavanje groblja

Pod održavanjem groblja prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje staza, zelenih i drugih površina unutar groblja.
Radovi uređenja groblja po predloženom programu predviđaju se u iznosu od 55.000,00 eura, a financijska sredstva za održavanje groblja planirana su u Aktivnosti: Održavanje javnih zelenih i ostalih površina.
	Nastavno se iskazuje planirani opis i opseg poslova na održavanju groblja planirani u skladu s raspoloživim sredstvima prema opisu posla i predviđenom trošku.

	[bookmark: _Hlk244003480]3.6.1.
	Groblje Novo Čiče 
	20.000,00

	3.6.2.
	Groblje Kušanec
	10.000,00

	3.6.3.
	Groblje Šiljakovina
	10.000,00

	3.6.4.
	Groblje Dubranec
	40.000,00

	3.6.5.
	Groblje Velika Gorica
	20.000,00

	
	Sveukupno
	100.000,00



3.7. Održavanje čistoće javnih površina
[bookmark: _GoBack]
Pod čišćenjem javnih površina, u smislu odredaba Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odluke o komunalnom redu podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.
Naročito se razumijeva čišćenje javnih zelenih površina, pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova i dječjih igrališta. 
Čišćenje javnih površina obuhvaća ručno skupljanje otpadaka na javnim zelenim površinama, radove pometanja (ručno i strojno) na javnim prometnim površinama, te pražnjenje i čišćenje svih košara za otpatke postavljenih na javnim površinama.
Čišćenje javnih površina ovisi o vrsti i količini otpada (stupnja onečišćenja), otpad je raznovrsnog podrijetla, a sastoji se većinom od odbačenog komunalnog otpada, otpada iz teretnih vozila, onečišćenja iz atmosfere, sezonskog otpada (lišće, sipina), ali i glomaznog otpada (odbačenih dijelova namještaja, bijele tehnike i slično).
Čišćenje javnih površina obuhvaća i odvoz i zbrinjavanje otpada skupljenog čišćenjem.
Programom čišćenja javnih prometnih i zelenih površina na području Grada Velike Gorice za 2027. godinu obuhvaćen je uži dio naselja Velika Gorica. U širem dijelu naselja Velika Gorica i u ostalim naseljima planira se povremeno čišćenje dijelova uređenih javnih površina (dječja igrališta i autobusna stajališta).
Čišćenje javnih površina u ljetnim uvjetima obuhvaća sakupljanje otpadaka po javnim zelenim površinama, sakupljanje otpadaka na javnim šljunčanim površina; ručno pometanje javnih prometnih površina; strojno pometanje javnih prometnih površina kao i ručno sakupljanje otpadaka dječjim igrališta i s uređenih autobusnih stajališta, dok zimsko obuhvaća još i ručno i strojno proljetno čišćenje sipine. Predviđa se sakupljanje oko 1500 m3 otpada sa utovarom u vozilo, te deponiranje na odlagalište komunalnog otpada. 
Ukupna vrijednost predloženih radova i opseg radova čišćenja javnih prometnih površina planira se, u skladu s raspoloživim sredstvima, u iznosu od 1.650.000,00 eura, a financijska sredstva za održavanje čistoće javnih površina planirana su u Aktivnosti: Čišćenje javnih površina.

	3.7.1.
	Čišćenje javnih površina u ljetnim uvjetima
	1.300.000,00

	3.7.2.
	Čišćenje javnih površina u zimskim uvjetima
	150.000,00

	3.7.3.
	Sakupljanje otpada sa utovarom u vozilo, te deponiranjem na odlagalište komunalnog otpada
	150.000,00

	3.7.4.
	Pojačana čišćenja prilikom manifestacija
	20.000,00

	3.7.5.
	Sanacija divljih deponija
	30.000,00

	
	Sveukupno
	1.650.000,00




3.8. Održavanje javne rasvjete

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene.
Redovno održavanje obuhvaća zamjenu neispravnih dijelova svjetiljke, cijelih svjetiljki, oštećenih stupova, kabela i slično, te premazivanje bojom stupova javne rasvjete. 
Projektom modernizacije javne rasvjete izvršena je zamjena energetski i ekološki neprihvatljivih svjetiljki radi provođenjem mjera poboljšanja energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete. Planirana su sredstva za spajanje novih ormarića JR sa rešetkastih transformatorskih stanica.

Na osnovu navedenog planiraju se troškovi za:

	3.6.1.
	Potrošnja električne energije
	
	500.000,00

	3.6.2.
	Redovno održavanje
	
	170.000,00

	3.6.3.
	Modernizacija javne rasvjete
	
	30.000,00

	
	UKUPNO
	
	700.000,00





OBRAZLOŽENJE

Prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture 
na području Grada Velike Gorice u 2027. godini

1. Pravni temelj

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave temeljem članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 68/18., 110/18, 32/20 i 145/24), za svaku kalendarsku godinu, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja donosi Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. zakona i to za:
· održavanja nerazvrstanih cesta
· održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila
· odvodnje građevina javne odvodnje oborinskih voda,
· održavanja javnih zelenih površina,
· održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,
· održavanja groblja i krematorija unutar groblja,
· održavanja čistoće javnih površina,
· održavanje javne rasvjete.

2. Ocjena stanja i osnovna pitanja koja se uređuju Programom

Grad Velika Gorica u okviru svog upravnog djelokruga osigurava uvjete, usklađuje interese i poduzima aktivnosti kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a osobito one koje se odnose na komunalne djelatnosti i uređenje naselja.
Poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Velike Gorice obavljaju tijela Grada Velike Gorice, upravna tijela, trgovačka društva i druge pravne osobe osnovane radi obavljanja javnih službi.
Grad Velika Gorica te pravne i fizičke osobe koje obavljaju komunalne djelatnosti obavezne su osigurati trajno i kvalitetno obavljanje tih djelatnosti, osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, osigurati obavljanje komunalnih djelatnosti na načelima održivog razvoja i osigurati javnost rada.
Pod obavljanjem komunalnih djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture, sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, te u skladu s odredbama Odluke o komunalnom redu, Odluke o grobljima i Pravilnika o grobljima razumijevaju se:

	- održavanje nerazvrstanih cesta
	- održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta.


	- održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila
	- održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost.


	- odvodnja građevina javne odvodnje oborinskih voda
	- održavanjem građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva se upravljanje i  održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda.


	- održavanje javnih zelenih površina
	- održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, orezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.


	- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
	- održavanjem građevina i uređaja javne namjene podrazumijeva se održavanje, popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta.


	- održavanje groblja
	- održavanjem groblja i krematorija unutar groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja.


	- održavanje čistoće javnih površina
	- održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, kao i održavanje, popravci i čišćenje građevina, uređaja javne namjene.


	- održavanje javne rasvjete
	- održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene.



Predloženim Programom održavanja komunalne infrastrukture utvrđuju se opis i opseg poslova održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinačnih troškova, po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa i naznakom izvora financiranja.


3. Ocjena sredstava potrebnih za izvršenje Programa

Sredstva za održavanja komunalne infrastrukture odnosno za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta,  javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila, građevina javne odvodnje oborinskih voda, javnih zelenih površina, građevina i uređaja javne namjene, groblja, čišćenja javnih površina, održavanja javnih površina i održavanje javne rasvjete osiguravaju se iz prikupljenih sredstava komunalne naknade i doprinosa, godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila,  doprinosa za šume i Proračuna Grada Velike Gorice.
Odlukom o komunalnoj naknadi u skladu s Zakonom o komunalnom gospodarstvu, komunalna naknada je novčano javno davanje koje se plaća za održavanje komunalne infrastrukture, a prihod je Proračuna Grada Velike Gorice. 
Za potrebe održavanja komunalne infrastrukture u 2027. godini iz komunalne naknade osigurati će se iznos od 8.251.000,00 eura.
Sredstva iz članka 108. stavak 3. Zakona o cestama koja se uplaćuju putem Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije kao godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, naknada za korištenje cestovnog zemljišta i naknada za građenje i održavanje javnih cesta, a prema odnosu duljina cesta iz Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste planirana su u iznosu od 2.300.000,00 eura za 2027. godinu.
Sredstva naknade za prekope koja se plaća sukladno članku 2. Odluke o visini naknade za održavanje nerazvrstanih cesta, javno-prometnih i zelenih površina  na području Grada Velika Gorica uzrokovanih prekopom (Službeni glasnik Grada Velike Gorice, br. 1/16 i 8/16.) planirana su u iznosu od 12.000,00 eura.
Sredstva šumskoga doprinosa koja se uplaćuju se na poseban račun jedinice lokalne samouprave sukladno članku 69. Zakona o šumama planirana su u iznosu od 300.000,00 eura. 
Sredstva naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade iz članka 31. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17, 14/19 i 48/26) koju su sukladno članku 25. gore navedenog zakona dužni platiti podnositelji zahtjeva ili vlasnici zgrada koja se legalizira. Sredstva su predviđena za poboljšanje infrastrukture nedovoljno opremljenih naselja ili dijelova naselja. Planirani prihod iznosi 12.000,00 eura.  
Kako spomenuta namjenska sredstva u gornjem tekstu nisu dovoljna za planirani standard održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2027. godini, osiguravaju se i raspoređuju sredstva ostalih prihoda gradskog Proračuna za izvršenje predloženog Programa u iznosu od 200.000,00 €. 



PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Darko Bekić, univ. spec. pol.
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